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АДМИНИСТРАЦИя   кожевниковского   района

                                             постановлениЕ                             

29.12.2025                                                                                                                           №  727
с. Кожевниково       Кожевниковского района       Томской области

		Об утверждении муниципальной программы
[bookmark: _GoBack] «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района на 2026-2031 годы»






В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя России от 18.03.2019 N 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.07.2012 № 668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района»  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
0. Утвердить муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района на 2026-2031годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Кожевниковского района:
- от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 11.08.2020 № 444 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 21.01.2021 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 07.07.2021 № 340 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 08.02.2022 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 09.03.2022 № 139 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 23.05.2022 № 268 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 07.02.2023 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 10.04.2023 № 193 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 24.10.2023 № 548 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 08.04.2024 № 233 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 18.10.2024 № 594 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 22.01.2025 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
- от 07.04.2025 № 233 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района  от 23.10.2017 № 706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2018-2024 годы и на период до 2028 года»;
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее  01 января 2026 года. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Кожевниковского района Елегечева В.Н.



Глава Кожевниковского района                                                            В.В.Кучер















	
Первый заместитель Главы
Кожевниковского района
______________________ В.Н. Елегечев
______________________ 2025г.

Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования
_________________ Е.Г. Акулова
_________________ 2025г.

	
Начальник отдела правовой 
и кадровой работы 
_________________  В.И. Савельева
_________________  2025г.

Начальника Управления Финансов 
 __________________  Н.И. Абрамова
 __________________  2025г.







Ю.А. Колдаева 
(38244) 22-577
   Приложение 
к постановлению Администрации Кожевниковского района 
  от 29.12.2025 № 727
ПАСПОРТ
муниципальной программы 
	Наименование Программы
	Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района на 2026-2031годы


	Куратор Программы
	Первый заместитель Главы Кожевниковского района


	Заказчик Программы
	Администрация  Кожевниковского района


	Исполнители Программы
	Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района, иные органы и организации (по согласованию) участвующие в реализации мероприятий МП 

	Цель социально-экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация Программы
	Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе

	Цели Программы 
	Повышение уровня благоустройства территории Кожевниковского муниципального района Томской области 

	Показатели цели Программы (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации
	Показатели
	Факт 2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	1.Доля благоустроенных дворовых пространств на территории, %
	0
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	2.Доля благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом)%
	0
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Задачи Программы 
	1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кожевниковского муниципального района;
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кожевниковского муниципального района;


	Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значения (с детализацией по годам реализации МП)
	Показатели
	Факт 2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кожевниковского муниципального района

	
	1.1.Количество благоустроенных дворовых территорий в течение года, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1.2.Площадь благоустроенных дворовых территорий, тыс.кв.м.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1.3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кожевниковского муниципального района

	
	2.1.Количество благоустроенных общественных территорий 
(в текущем году), ед.
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1

	
	2.2.Площадь благоустроенных общественных территорий, м2
	2325
	2325
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	Срок реализации Программы 
	2026-2031 года

	Перечень подпрограмм Программы (при наличии)

	нет

	Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	Факт 2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	федеральный бюджет (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	районный бюджет
	350,00
	0
	350,00
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет поселений
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	всего по источникам
	0
	0
	350,00
	0
	0
	0
	0
	0









Введение

Работа по формированию городской среды осуществляется по следующим направлениям: 
 -благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
- благоустройство общественных территорий;

 Реализация проекта ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни"
Субсидия распространяется на общественные территории;
Общественные территории отбираются в рейтинговом голосовании граждан; 
Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет
Мероприятия по благоустройству состоят из минимально допустимого перечня.

1.  Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена муниципальная программа.

     Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов.
    Вместе с тем понятных требований к организации современного пространства населенных пунктов, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также программы их достижения в настоящее время нет. Существующие программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.
     В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд создания комфортной жилой среды населенных пунктов, но и определить ее ключевые параметры.
За период реализации программы с 2018 по 2025 год были благоустроенны парки, скверы, парковка около КСОШ №1, а также дворовые территории. 
На территории муниципального образования 42 многоквартирных дома. В основном благоустройство дворовых территорий в неудовлетворительном состоянии.

2. Цель, задачи, целевые показатели муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории муниципального образования являются:
повышение комфортности условий проживания граждан; благоустройство территорий.
Цель программы: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Кожевниковского муниципального района.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих ключевых задач:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кожевниковского муниципального района; 
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кожевниковского муниципального района.
Достижение цели и задач муниципальной программы оценивается целевыми показателями, предусмотренными в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы
Мероприятия Программы предусмотрены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

3. Механизмы реализации и управления муниципальной программы, включая ресурсное обеспечение

Администрация Кожевниковского района несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий муниципальной программы: разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы, осуществляет подготовку информации  о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.
Объемы финансирования муниципальной программы из районного бюджета подлежат ежегодному уточнению при разработке и принятии районного бюджета на очередной финансовый год.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является Администрация  Кожевниковского муниципального района. Выполнение работ по благоустройству Придворовых территорий включает в себя:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установка скамеек, урн;
б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:
оборудование детских и спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение дворовой территории;
устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;
оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;
устройство водоотводных лотков;
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;
устройство пандуса.
Включение дворовых территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района на 2026-2031 годы.
Включение в настоящую муниципальную программу общественной территории регулируется Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2026-2031 годы общественной территории, подлежащей благоустройству Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения общественной территории, подлежащей благоустройству в 2026-2031 годах. 
Одним из требований является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы

В целях осуществления контроля и координации реализации настоящей создана общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кожевниковского муниципального района;
постановлением Администрации Кожевниковского района назначен ответственный за реализацию государственной программы на территории Кожевниковского муниципального  района;
Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.
Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.
Для повышения уровня доступности информации и информирования о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий на официальном портале муниципального образования в сети «Интернет» создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию по реализации настоящей муниципальной программы. 
Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту благоустройства общественной и домовой территории муниципальной программы. Такие предложения принимались по электронной почте, при личном приеме.
[bookmark: Par57][bookmark: Par91]Перечень основных мероприятий муниципальной программы  с указанием сроков начала и окончания их реализации представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной программы

Основными рисками, которые могут осложнить достижение целей муниципальной программы, являются:
1.Ухудшение социально-экономической ситуации в Кожевниковском районе, Томской области и Российской Федерации в целом и, как одно из возможных следствий, недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
2. Правовые риски.
3. Финансовые риски.
4. Крупные природные и техногенные аварии и катастрофы.
[bookmark: P788]5.Организационные риски, неэффективное управление муниципальной программой, неэффективное взаимодействие ответственных исполнителей, соисполнителей.
Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать внешние риски, связанные с ухудшением экономической ситуации и условий заимствования на внутреннем рынке. 
Поскольку рычаги управления указанными рисками практически отсутствуют, а меры по снижению их влияния на устойчивость бюджета муниципального образования Кожевниковский муниципальный район ограничены требованиями полного исполнения расходных обязательств муниципального образования Кожевниковский муниципальный район.
К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Муниципальной программы на местном уровне и (или) недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных Муниципальной программой;
2) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недобросовестности ответственного исполнителя или соисполнителей, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, несвоевременному финансированию, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.
Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации запланированных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков, а также повышение ответственности учредителей и получателей бюджетных средств при составлении и исполнении бюджета.
3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данные риски могут возникнуть по причине увеличения дефицита бюджета в Кожевниковском муниципальном районе, наращивания расходов бюджета  Кожевниковского муниципального района необеспеченными доходами бюджета Кожевниковского муниципального района.
Их снижению будут способствовать внедрение в практику долгосрочной бюджетной стратегии обеспечивающей соблюдение законодательно установленных бюджетных правил, а также установление на долгосрочный период предельных расходов бюджета Кожевниковского муниципального района на реализацию муниципальных программ Кожевниковского муниципального района («потолков расходов»), соответствующих долгосрочному прогнозу основных характеристик бюджета Кожевниковского муниципального района, и их соблюдение при формировании проекта бюджета Кожевниковского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.











[bookmark: Par1170]Приложение № 1 
[bookmark: P579]к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  
	№
пп
	Наименование
	Единица
измерения
	Методика
расчета
показателя
	Целевые значения индикатора / показателя
реализации муниципальной программы по годам

	
	
	
	
	Факт 2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	Цель: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Кожевниковский район»

	
	Показатель 1
 Доля благоустроенных дворовых пространств  на территории 
	%
	К=∑Кбдт/∑Ко*100%, рассчитывается как количество благоустроенных дворовых пространств на территории к общему количеству дворовых территорий
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	
	Показатель 2 
Доля благоустроенных общественных территорий  (нарастающим итогом)
	%
	К= ∑ Кбот /∑Кот*100%, рассчитывается как количество благоустроенных общественных территорий к общей площади  общественных территорий
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	1
	Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Кожевниковский район»

	1.1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий в течение года
	Ед.
	Ведомственные статистические данные

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Площадь благоустроенных дворовых территорий
	кв.м.
	Ведомственные статистические
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %
	%
	К=Дн/Чо*100%, рассчитывается как доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МКД муниципального образования
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	2.
	Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Кожевниковский район»


	2.1
	Количество благоустроенных общественных территорий 

	Ед.
	Ведомственные статистические данные.

	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1

	2.2
	Площадь благоустроенных общественных территорий (всего)
	М2
	Ведомственные статистические данные.

	2325
	2325
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000



*территории благоустраиваются за счет средств Ф.Б./О.Б. и за счёт средств сельских поселений
Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
МО «Кожевниковский район»" «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2026-2031 годы
	
№ пп

	Наименование
цели, задачи,
мероприятия
муниципальной
программы (подпрограммы)
	Срок исполнения
	Объем
финанси-
рования
(т.р.)
	В том числе за счет средств
	
Ответст-
венные
испол-
нители
	Показатели результата мероприятия

	
	
	
	
	Феде-
рального
бюджета
	Област
ного
бюджета
	Районного Бюджета
	Бюджетов поселений
	внебюд-
жетных
источ-
ников
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10

	Цель муниципальной программы (подпрограммы): Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Кожевниковского муниципального  района Томской области                                                                

	 
Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Кожевниковский муниципальный район Томской области;


	1.1
	Мероприятие   по задаче 1
Благоустройство прилегающих дворовых территорий 

	ВСЕГО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	количества благоустроенных дворовых территорий (шт.) 


	
	
	2025факт 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация Кожевниковского района/Администрации сельских поселений 

	(шт.)

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	Итого по       
задаче 1
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025 Факт 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2031
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Кожевниковский муниципальный район Томской области


	22.1
1
	Мероприятия по задаче 2
Благоустройство  общественной территории 

	ВСЕГО
	350,00
	0
	0
	350,00
	0
	0
	Администрация Кожевниковского района/Администрации поселений Кожевниковского района 

	1.Количество благоустроенных общественных территорий    (шт.) 



	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.)

	
	
	2026

	350,00
	0
	0
	350,00
	0
	0
	
	(шт.)

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.)

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	(шт.) 

	
	Итого по       
задаче 2       
	всего          
	350,00
	0
	0
	350,00
	0
	0
	
	

	
	
	2025 Факт 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	350,00
	0
	0
	350,00
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	
	

	
	
	2029
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	
	

	
	
	2030
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	
	

	
	
	2031
	0
	0
	0
	00
	0
	0
	
	

	

	Итого по муниципальной программе 
	всего
	350,00
	0
	0
	350,00
	0
	0
	
	


	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	350,00
	0
	0
	350,00
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»



Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление  Администрации Кожевниковского района
	 
	 
	 

	2
	Постановление  Администрации Кожевниковского района
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 











Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]
1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды Кожевниковского района «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района на 2026-2031 год".
 Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

2. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица принимают трудовое участие, по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие или финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.
Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):
- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);
- покраска оборудования; 
- озеленение территории; 
- посадка деревьев; 
- охрана объекта (дворовой территории).
Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. 
Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрацию Кожевниковского района, не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.
Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация Кожевниковского района в течение 5-ти дней со дня их получения размещает на официальном портале «Кожевниковский муниципальный район» в сети «Интернет» (далее – портал).

3. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).
Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Администрацией Кожевниковского района в Управлении Федерального казначейства по Томской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района» на 2026-2031 годы (далее – муниципальная программа).
Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация Кожевниковского района информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.
Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
Не позднее 20 июня текущего года Администрация Кожевниковского района направляет справку в Общественную комиссию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия в срок до 23 июня текущего года рассматривает поступившую информацию, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства,  в срок до 27 июня текущего года принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.
Администрация Кожевниковского района обязана:
Вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;
обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;
ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.
С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация Кожевниковского района осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых находятся на специальном счете. Непосредственное перечисление подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям, выполняющим работы минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ответственность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Администрации Кожевниковского района.
Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»

 ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района» на 2026-2031 годы

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]1. Общие положения

[bookmark: OLE_LINK4]Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам

Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:
- Наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД),
                 текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня 
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории;
- Сметный расчет стоимости мероприятий.
- Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) перечнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием собственников помещений в МКД.
- Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории.
- Дизайн-проект должен предусматривать  проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Кожевниковского района. Администрация Кожевниковского района в условия муниципального контракта (договора) включает обязательное участие подрядной организации, разрабатывающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересованными лицами и последующую его доработку в соответствии с решением Общественной комиссии 
- Администрация Кожевниковского района обеспечивает подготовку дизайн-проекта в срок не позднее 28 мая текущего года.

3. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 10 июня.
При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения,  каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Общественной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня заседания подлежит направлению в Администрацию Кожевниковского района и размещению  Администрацией Кожевниковского района  в сети «Интернет» (далее – портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устранения (учета) предложений (замечаний).
Администрация Кожевниковского района в срок до 20 июня текущего года обеспечивают доработку дизайн-проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной комиссии.
Доработанный дизайн-проект в срок до 25 июня текущего года направляется Кожевниковским сельским поселением для согласования в Общественную комиссию.
Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представителями заинтересованных лиц.
Решение о согласовании дизайн-проекта принимается не позднее 28 июня текущего года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в Администрацию Кожевниковского района.
Администрация Кожевниковского района в срок до 1 июля текущего года подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения об утверждении дизайн-проектов обустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году (далее – Распоряжение).
Решение Общественной комиссии и Распоряжение размещаются  на портале в течение 3-х календарных дней со дня подписания.






























Приложение № 6
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»

ПОРЯДОК
информирования граждан о ходе выполнения 
муниципальной программы, в том числе о ходе
реализации конкретных мероприятий по благоустройству
общественных территорий 

1. Настоящий порядок устанавливает порядок доведения до граждан информации о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству в рамках указанной программы, и определяет форматы информирования граждан, требования к содержанию информации и периодичности ее размещения на официальных информационных сайтах исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования Кожевниковский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района на 2026-2031 годы», в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках указанной программы (далее - муниципальная программа), осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования Кожевниковский район - получателями субсидии на реализацию программы «Формирования современной городской среды (далее - органы местного самоуправления).
2. Целью информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы является доведение до граждан достоверной, актуальной и полной информации о ходе реализации муниципальной программы.
3. Органы местного самоуправления используют следующие форматы информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы:
1) публикации на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) публикации, сюжеты, интервью в средствах массовой информации;
3) посты в официальных аккаунтах, группах и сообществах органов местного самоуправления в социальных сетях;
4) информационные баннеры, щиты, стенды, содержащие логотип федерального проекта"Формирование комфортной городской среды" и национального проекта"Инфраструктура для жизни".

4. Информирование граждан о ходе выполнения муниципальной программы  через официальные сайты осуществляется не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение следующей информации:
1) нормативных правовых актов об утверждении Муниципальной  программы, о внесении изменений в муниципальную программу и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды;
2) перечня сельских поселений Кожевниковского района, реализующих мероприятия по благоустройству в рамках муниципальных программ в соответствующем году, содержащего активные ссылки на официальные сайты соответствующих органов местного самоуправления;
3) протоколов заседания общественной комиссии  по итогам проведения в текущем году голосования  по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru;
4) сведений о результатах реализации муниципальной  программы в соответствующем году, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, демонстрирующих лучшие практики реализации проектов благоустройства в муниципальном образовании;
5) новостей, анонсов в сфере реализации Муниципальной программы.
5. Информирование граждан о ходе выполнения муниципальных программ через официальные сайты органов местного самоуправления осуществляется не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение следующей информации:
1) муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды;
2) перечней общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программы;
3) перечней общественных территорий, которые планируется вынести на голосование по отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее - голосование);
4) сведений о проведении голосования с указанием даты начала и даты окончания его проведения с размещением итогового протокола голосования;
5) сведений о ходе выполнения работ по благоустройству общественных территорий;
6) сведений о результатах приемки выполненных работ по благоустройству общественных территорий, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, демонстрирующих состояние территорий до и после выполнения указанных работ;
7) сведений о результатах реализации муниципальной программы в соответствующем году, содержащих информацию о количестве благоустроенных общественных территорий;
         8) новостей, анонсов в сфере реализации муниципальных программ



























Приложение № 7 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»

Перечень дворовых территорий Кожевниковского сельского поселения подлежащих благоустройству в ходе реализации муниципальной программы на 2026-2031 годы:

Кожевниковское сельское поселение с. Кожевниково

	Территория МКД
	Населенный пункт
	Адрес

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	пер. Первомайский, д.23

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Гагарина, д.6

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Титова, д.3

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Титова, д.3а

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Титова, д.8

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Титова, д.10

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Титова, д.12;

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Комарова, д.13

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Красноармейская, д.36

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Гагарина, д.24а

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Комарова, д.7

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Комарова, д.1;

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	пер. Профсоюзный, д.7

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Зеленая, д.69а;

	Территория МКД
	с. Кожевниково
	ул. Титова, д.2




























Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»
                                                                        
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в ходе реализации муниципальной программы на 2026-2031 годы:

Кожевниковское сельское поселение с. Кожевниково 
1. Благоустройство каравай парка расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Комарова,2 (Этапы I,II,III,IV,V)
2. Береговая Зона
3. Территория Стадиона Колос
4. Доска почета»
5. Детская площадка ( пересечение пер. Южный ул. Пушкина)
Староювалинское сельское поселение 
· Территоррия парка, памятник ВОВ село Старая Ювала 
Вороновское сельское поселение
· Территория дома культуры детская площадка по адресу: ул. Уткина 17 в с. Вороново;
Чилинское сельское поселение
· Парк отдыха по адресу с. Чилино ул. Кустарная 1;
Уртамское сельское поселение
·  Территория обелиска по адресу с. Уртам ул. Фрунзе стр.23
Песочнодубровское сельское поселение 
· Памятник ВОВ по адресу село Песочнодубровка ул. Советская
Новопокровское сельское поселение
· «Сквер Покровский» по адресу: ул. Садовая 30 в с. Новопокровка


























Приложение № 9
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»

Порядок формирования перечня общественных территорий для проведения  общественного обсуждения  по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского района на 2026-2031 годы»

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования перечня общественных территорий для организации проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района на 2026 – 2031 годы" (далее - Порядок).
Настоящий Порядок определяет порядок и сроки представления, рассмотрения предложений граждан, организаций на включение в перечень общественных территорий Кожевниковского муниципального района для проведения общественных обсуждений.
2. Под общественной территорией Кожевниковского района (далее - общественные территория) понимается территория соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, бульвары пешеходные зоны и иные территории.
3. Перечень общественных территорий указан в Приложение № 8 муниципальной программе.
3.1.  Перечень общественных территорий, для проведения общественных обсуждений также может формироваться отдельно на каждый год из числа представленных заинтересованными лицами предложений. Отбор предложений на включение в перечень общественных территорий для проведения общественного обсуждения осуществляется  комиссия по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района.
4. Заинтересованными лицами на включение в перечень общественных территорий выступают физические, юридические лица, органы местного самоуправления (далее - заявители).
Предложение о включении общественной территории в перечень общественных территорий для проведения общественного обсуждения по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской на территории Кожевниковского муниципального района на 2026 - 2031 годы" оформляется по прилагаемой форме (приложение к Порядку).
5. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений на включение в адресный перечень, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат размещению на официальном сайте Администрации Кожевниковского района https://kogadm.gosuslugi.ru в срок не позднее 10 дней до окончания срока представления предложений.
6. Комиссия осуществляет:
- рассмотрение предложений;
- принятие решений о включении общественной территории или об отказе в ее включении в перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений по основаниям, установленным настоящим Порядком;
- формирование перечня общественных территорий для проведения общественных обсуждений.
7. Поступившее предложение подлежит отклонению в случае, если предложения направлены после окончания срока приема предложений.
8. Перечень общественных территорий для организации общественного обсуждения утверждается протоколом решения  комиссии.

2. Условия включения общественной территории в перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений
9. Предложения на включение общественной территории в перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений, по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской на территории Кожевниковского муниципального района  на 2026 - 2031годы" (далее - Перечень общественных территорий для проведения общественного обсуждения) подаваемые заявителем, должны отвечать следующим критериям:
- наиболее посещаемая территория;
- соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования.

3. Рассмотрение заявок для включения общественной территории в перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений

10. Поступившие заявки регистрируются в порядке их поступления от заявителей в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения территории общего пользования, предлагаемой к благоустройству.
Заявка подается уполномоченным представителем заинтересованных лиц в Администрацию Кожевниковского района в письменной форме в срок, установленный в пункте 5 статьи 1 настоящего Порядка, по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково ул. Гагарина,17, кабинет № 10, телефон для справок: 8 (38244) 22577, адрес электронной почты: kogadm@tomsk.gov.ru.
Заявка регистрируется в день представления уполномоченным специалистом Администрации Кожевниковского района, который делает отметку на заявке о ее получении с указанием даты и времени получения.
11. Комиссия для включения общественной территории в перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений рассматривает предложения в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания приема заявок.
-учитывает соблюдение сроков предоставления заявки.
         12. Решение об утверждении перечня общественных территорий для проведения общественных обсуждений оформляется протоколом, который утверждается председателем комиссии, подписывается членами комиссии, присутствующими на заседании. Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия не менее 80% состава комиссии. Решение принимается большинством голосов.








Приложение
к Порядку формирования перечня
общественных территорий для проведения
общественного обсуждения по выбору
общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном
порядке в рамках реализации
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на территории
 Кожевниковского муниципального района 
на 2026 - 2031 годы"

                                    В Администрацию  Кожевниковского района
                                    _______________________________________
                                                                                                                                                                                 (указывается фамилия, имя, отчество
                                                                                                                                                                                 полностью, наименование организации)

                                    _______________________________________
                                    Проживающий (ая)  (имеющий 
                                    местонахождение - для  юридических лиц):
                                    _______________________________________
                                    номер контактного телефона:

                                    _______________________________________

Предложение о включении общественной территории перечень общественных территорий для проведения общественного обсуждения по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района  на 2026-2031 годы» 
1. Общая характеристика проекта.

· Направление реализации проекта благоустройства общественной территории.
· Наименование общественной территории, адрес или описание местоположения.
· При наличии проекта указать: проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет).
· Учитывает соблюдение сроков предоставления заявки.
· Площадь, общественной территории, кв. м.
· Цель и задачи проекта.
Инициатор проекта.
Заявитель проекта.

Целевая группа: количество человек, заинтересованных в реализации проекта.

2. Описание проекта (не более 3 страниц).

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей Кожевниковского района: характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения проекта; круг людей, которых касается решаемая проблема; актуальность решаемой проблемы для Кожевниковского района, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта: конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы; способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением); предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.



_______________ ______________________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
Дата: ____________________





















Приложение № 10 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Кожевниковского муниципального района Томской области на 2026-2031 годы»

Порядок проведения общественного обсуждения  и рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории Кожевниковского муниципального района  на 2026-2031 годы»

1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях организации общественных обсуждений и рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района на 2026-2031 годы». 
2. Общественные обсуждения и рейтинговое голосование по отбору общественных территорий Кожевниковский муниципальный район, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района на 2026-2031 годы» проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в следующем году.
3. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, проводится в два этапа:
- первый этап - общественные обсуждения по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, для участия общественной территории в рейтинговом голосовании;
- второй этап - рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке.

2. Организация проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского  муниципального района на 2026-2031 годы»

4. Общественное обсуждение по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству, проводится в электронной форме в виде опроса на официальном сайте Администрации Кожевниковского района https://kogadm.gosuslugi.ru, в официальных группах в социальных сетях
(https://vk.com/id699175125;
https://vk.com/head_of_kozh;
https://ok.ru/molodezhisport.kozhevnikovo;
https://ok.ru/kozhevn;
https://web.telegram.org/k/#@admkog;
https://web.telegram.org/k/#@glavaCog;
https://ok.ru/profile/581560980314;
https://vk.com/id737431205) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
5. Уведомление о проведении общественного обсуждения по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству, и сроках проведения общественного обсуждения подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кожевниковского района: https://kogadm.gosuslugi.ru не менее чем за 1 (один) день до начала проведения общественного обсуждения.
6. В уведомлении о проведении общественного обсуждения по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, указывается срок и порядок проведения общественных обсуждений.
7. Участник опроса заполняет электронную форму, проставляя отметку в ячейках напротив наименования (наименований) общественных территорий, которые, по его мнению, должны принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке.
8. Заполненная электронная форма автоматически учитывается специальным программным средством.
9. После окончания общественного обсуждения подсчет голосов осуществляется автоматически на официальном сайте Администрации Кожевниковского района https://kogadm.gosuslugi.ru, в официальных группах в социальных сетях https://vk.com/id699175125;
https://vk.com/head_of_kozh;
https://ok.ru/molodezhisport.kozhevnikovo;
https://ok.ru/kozhevn;
https://web.telegram.org/k/#@admkog;
https://web.telegram.org/k/#@glavaCog;
https://ok.ru/profile/581560980314;
https://vk.com/id737431205).
10. Итоги общественного обсуждения по выбору общественных территорий в Кожевниковском районе для проведения рейтингового голосования утверждаются протоколом комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района  на 2026-2031годы»  (далее - комиссия) и размещаются на официальном сайте района в срок не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения.
11. Для участия в рейтинговом голосовании комиссия отбирает не менее двух общественных территорий, набравших наибольшее количество голосов по результатам общественного обсуждения.
12. Перечень общественных территорий, представленный для рейтингового голосования, утверждается протоколом заседания комиссии, который утверждается председателем либо заместителем председателя на заседании общественной комиссии, подписывается членами комиссии присутствующими на заседании.

3. Организация проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кожевниковского муниципального района  на 2026-2031 годы»

13. Рейтинговое голосование по общественным территориям, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке, проводится в электронной форме в виде опроса на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Сроки проведения голосования устанавливаются постановлением Администрации Кожевниковского района.

14. На период проведения голосования на официальном сайте Администрации Кожевниковского района размещается перечень и дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, выбранных для голосования.
15. Участник голосования заполняет электронную форму, проставляя отметку в ячейках напротив наименования общественной территории, которая, по его мнению, подлежит благоустройству в первоочередном порядке.
Заполненная электронная форма автоматически учитывается специальным программным средством.
После окончания голосования подсчет голосов осуществляется автоматически специализированным программным средством.
16. Подведение итогов голосования осуществляется комиссией в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания периода голосования.
При подведении итогов голосования имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.
17. Итоги голосования оформляются итоговым протоколом  комиссии. 
Итоговый протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления.
18. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение трех дней с момента регистрации в период проведения голосования. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя комиссии.
19. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель комиссии подписывает протокол результатов голосования. 
20. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию  и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления  Кожевниковского района и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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