
[image: Герб 2]
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020                                                                                                                                   № 590

с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области
	Об утверждении муниципальной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2028 годы»
(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 07.07.2021 №341, от 06.05.2022 №248;от 16.11.2023 № 596,от 14.05.2024 № 286; от 28.11.2024 № 704; от 31.01.2025 № 59, от 09.06.2025 № 359, от 30.01.2026 № 94№; от 03.06.2026 № 358)



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Кожевниковского района от 12.07.2012 № 668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района», распоряжением Администрации Кожевниковского района от 03.03.2020 № 93-р «О разработке муниципальных программ и внесении изменений в муниципальные программы Администрации Кожевниковского района в 2020 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2028 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Кожевниковского района:
1) от 02.09.2014 № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2014-2017 годах»»;
2) от 28.12.2016 № 706 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района»»;
3) от 25.05.2017 № 339 «О внесении изменений в постановление Администрации Кожевниковского района от 02.09.2014г. № 503 «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе 2014-2017 годах».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 01 января 2021 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  


Глава района                                                                                                             А.А. Малолетко
Приложение  к постановлению
Администрации Кожевниковского района
 от 10.11.2020  № 590

ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района
  на период 2021-2028 годы»
(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 07.07.2021 №341, от 06.05.2022 №248, от 24.03.2023 № 162; от 16.11.2023  № 596, от 14.05.2024 № 286; от 28.11.2024 № 704, от 31.01.2025 № 59, от 09.06.2025 № 359; от 30.01.2026 № 94; от 03.06.2026 № 358)

	Наименование муниципальной программы
	Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района на период 2021-2028 годы

	Куратор МП 
	Первый заместитель Главы Кожевниковского района 

	Заказчик МП 
	Администрация Кожевниковского района 

	Исполнители МП
	Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП.

	Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП 
	Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе

	Цель МП 
	Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе

	Показатели цели МП и их значение 
	Показатели
	2021
год
	2022
 год
	2023
год
	2024 
год
	2025
 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	1. Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства, %
	23,4
	26
	26
	28,23
	28,24
	28,25
	28,26
	28,27

	
	2. Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, Ед.
	201
	200
	169
	185
	184
	183
	182
	181

	
	4.Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кожевниковского района, %
	34,8
	35,05
	36,48
	27,84
	27,84
	27,84
	27,84
	27,84

	Задачи МП 



	
1.Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры 
2.Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе
3. Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе 
4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района

	
Показатели задач МП (подпрограммы МП) и их значение (с детализацией по годам реализации)
	Показатели
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	Показатель 1 задачи 1.
Снижение аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения %
	1,0
	1,8
	1,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	
	Показатель 1  задаче 2
Доля обустроенных контейнерных площадок по Кожевниковскому району, %
	20
	0
	29,47
	0
	1
	1
	1
	1

	
	Показатель 1 к задаче3 
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, %
	66,4
	66,6
	66,8
	67,33
	67,33
	67,33
	67,33
	67,33

	
	Показатель 1 к задаче4
Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед.
	100
	79
	96
	268
	0
	0
	0
	0

	Сроки и этапы реализации МП 
	2021-2028 годы

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе на период 2021-2028годы.
Подпрограмма2.Создание и развитие инфраструктуры с обращением твердых коммунальных отходов в Кожевниковском районе на период 2021-2028 годы
Подпрограмма 3.Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021 – 2028 годы
Подпрограмма 4.Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района.

	



Объём и источники финансирования  (тыс. руб.)
	источники
	всего
	2021

	2022

	2023

	2024

	2025 
	2026 
	2027
	2028

	
	Федеральный бюджет(по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Областной бюджет (по согласованию)
	82397,59
	6259,11
	4211,6
	14620,03
	14770,35
	10964,8
	31571,7
	0
	0

	
	Районный бюджет
	559375,4
	3275,1
	8346,3
	8652,98
	11561,58
	24019,4
	27939,78
	469718,7
	5861,55

	
	Бюджеты поселений(по согласованию)
	200,89
	0
	113,5
	87,39
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники (по согласованию)
	713,9
	59,2
	79,6
	86,76
	102,12
	386,21
	0
	0
	0

	
	Всего по источникам
	642687,8
	9593,41
	12751,0
	23447,16
	26434,05
	35370,42
	59511,48
	469718,7
	5861,55

	Организация управления МП
	Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет первый заместитель Главы Кожевниковского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний.



Введение
Государственная программа направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26 марта 2015 № 2580 (далее - Стратегия), "Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области". В качестве стратегической цели развития Томской области определен высокий уровень благосостояния населения и стандартов качества жизни, а в числе среднесрочных целей указанной Стратегии - развитую инфраструктуру и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, что предполагает проведение модернизации жилищно-коммунального хозяйства Томской области.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, как следует из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии развития Сибири, достигаются через развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение снижения уровня износа ее объектов.
Основу Программы составляет система программных мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Кожевниковскогорайона.
Основные сокращения, используемые в Программе:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
КИП – контрольно-измерительные приборы;
ЭР – энергоресурсы;
ТЭ – тепловая энергия;
ХВ – холодная вода;
ЭЭ – электроэнергия;
ЛН – лампы накаливания;
ПУ – приборы учета;
ППРФ – постановление Правительства Российской Федерации;

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена Программа
Анализ показывает, что темпы модернизации коммунальной инфраструктуры не позволяют сохранить уровень износа коммунальных объектов даже на одном уровне. Динамика изменения данного показателя отрицательная.
Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Кожевниковского района, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды и электроэнергии.

2. Цель, задачи, целевые показатели Программы
Целью разработки и реализации МП является развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе. 
Показатель цели: 
1.Снижение аварий  в системах водоснабжения и теплоснабжения;
2.Доля охвата территории услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами;
3.Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления;
4. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кожевниковского района, %.
Задачи: 
1.Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе;
2. Создание и развитие инфраструктуры в сфере с обращениями с твердыми коммунальными отходами  в Кожевниковском районе;
3. Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе;
4. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района.
Достижение поставленной программой цели базируется на решении следующих задач:
Показательзадачи 1:Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения, ед. 
Показательзадачи 2:Доля обустроенных контейнерных площадок по Кожевниковскому району, %;
Показательзадачи 3:Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, %;
Показательзадачи 4: Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед.

3. Перечень мероприятий Программы
1. Приведение объектов водоснабжения  и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности включает в себя следующие основныемероприятия:разработка ПСД, реконструкция сетей водоснабжения, бурение водозаборных скважин, капитальный ремонт водопровода, капитальный ремонт теплоснабжения, установка газовых котельных, реконструкциякотельных.
2.Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районемероприятия:обустройство контейнеров, обустройство контейнерных площадок.
	3. Энергосбережение  и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе: в неё входят следующие мероприятия: повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений,тепловая изоляция трубопроводов  и оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы., дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем, промывка и опрессовка системы отопления.
4. Газоснабжение Кожевниковского района.

4. Механизмы реализации и управления Программы, включая ресурсное обеспечение
Механизм реализации и управления Программой представляет собой взаимодействие между исполнителями Программы и координацию их действий. Реализацию Программы осуществляют управление по социально-экономическому развитию села, отдел муниципального хозяйства, отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района.
Заказчик Администрация Кожевниковского района.
Куратор программы -Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности
Администрация Кожевниковского района:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;
- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;
- обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;
- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.
Исполнители при реализации Программы в пределах своих полномочий:
-организуют реализацию и финансирование мероприятий Программы, исполнителями которых они являются;
-готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям Программы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения заказчику  Программы;
-осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
  -осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий Программы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
  -анализируют, корректируют ход выполнения муниципальной программы и вносят предложения по совершенствованию реализации Программы;
-перераспределяют финансовые ресурсы между разделами и мероприятиями Программы в пределах выделенных лимитов на текущий финансовый год, с внесением соответствующих изменений в Программу;
  -несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;
  -представляют   заказчику  отчеты об исполнении мероприятий Программы;
   -обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям;
  -несут ответственность за нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Программа реализуется за счет средств бюджетов Томской области, муниципального образования Кожевниковский район, и внебюджетных источников.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 2.

5. Контроль и мониторинг реализации Программы
Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.
Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.
Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы проводится ежегодно в соответствии с Порядком проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных программ Кожевниковского района.



6. Оценка рисков в ходе реализации Программы
Внешние риски реализации государственной программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования программ; 
- природные и техногенные катастрофы;
- опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств;
-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программ;
-недостаточное ресурсное обеспечение Программы;
-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы.
На   выполнение   муниципальной   программы   могут   повлиять   опережающие   темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате  к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции). 
Внутренние риски реализации государственной программы:
- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования. 
  Способами ограничения основных рисков являются:
-  регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;
- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;
-  привлечение внебюджетных ресурсов;
-  усиление контроля над ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
-  своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой. 
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	0,7
	0,7

	
	2.Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства, %
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Введение
Развитие коммунальной инфраструктуры предусматривает повышение обеспеченности населения Кожевниковского района коммунальными услугами и улучшение условий проживания в районе. В связи с этим ожидается существенный рост инвестиционной активности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и увеличение количества реализуемых проектов по развитию коммунальной инфраструктуры объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что будет способствовать снижению аварийности на объектах соответствующих систем и повышению надежности и качества их функционирования.
Для достижения цели модернизации и развития коммунальной инфраструктуры необходимо решение задачи обеспечения надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса путем привлечения инвестиций, направленных на обновление и создание новых объектов коммунальной инфраструктуры.
	Коммунальная инфраструктура будет реализовываться за счет мероприятий по проведению реконструкций и капитального ремонта. Все мероприятия описаны в перечнепрограммных мероприятий муниципальной программы МО «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2021-2028годы».
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена Подпрограмма 1
Объекты ЖКХ водоснабжения и водоотведения:
1) Жилищный фонд Кожевниковского района по муниципальному образованию составляет 7014 шт., в том числе объекты муниципальной собственности 19 шт.
Общая площадь по муниципальному образованию жилищного фонда составляет: 476,2 тыс.м2, в том числе объекты муниципальной собственности 6,2 тыс.м2 
2) Водопроводные очистные сооружения по муниципальному образованию составляет 1 шт., в том числе объекты муниципальной собственности 1 шт. 
Станция химводоотчистки по ул. Гагарина, 14а, производительность по муниципальному образованию 240 м3 /сут., в т.ч. объекты муниципальной собственности 
240 м3 /сут.,
3) Водозаборные скважины всего  по муниципальному образованию 71 шт., в т.ч. объекты муниципальной собственности 71 шт., производительность по муниципальному образованию 560 м3 /сут., в т.ч. объекты муниципальной собственности 560 м3 /сут.
4) Водонапорные башни всего  по муниципальному образованию 65 шт., в т.ч. объекты муниципальной собственности 60 шт.
5)  Водопроводные сети всего по муниципальному образованию  168,36 км., в т.ч. объекты муниципальной собственности 168,36 км. Всего по муниципальному образованию : -стальных труб 52,81 км., вт.ч. объекты муниципальной собственности 52,81 км., 
-чугунных труб по муниципальному образованию  41,93 км., вт.ч. объекты муниципальной собственности 41,93 км.,
-пластмассовых труб по муниципальному образованию  73,62 км., вт.ч. объекты муниципальной собственности 73,62 км.
По-прежнему значительной остается утечка воды при транспортировке к потребителям вследствие износа труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий и несанкционированного разбора у потребителей. Основная часть сетей проложена подземно. Слабым местом в прокладке водопровода является то, что часть сетей проложена совместно с тепловыми сетями, что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество питьевой воды. Состояние части водопроводов неудовлетворительное нуждается в замене. 
Объекты ЖКХ Теплоснабжение:
Всего по муниципальному образованию 57 шт. котельных, установленная мощность 37,6 Гкал/час, в том числе объекты муниципальной собственности 46 шт. установленная мощность 24,69 Гкал/час.
На угле по муниципальному образованию всего  27шт. мощностью 10,8 Гкал/час в т.ч. объекты муниципальной собственности 23шт мощностью 9,65 Гкал/час.
На жидком топливе по муниципальному образованию всего  1шт мощностью 1,3 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 1 шт. мощностью 1,3  Гкал/час.
На газе по муниципальному образованию всего  22 шт. мощностью 25,38 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 15 шт. мощностью 13,611  Гкал/час.
На электроэнергии по муниципальному образованию всего  7 шт. мощностью 0,13 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 7 шт. мощностью 0,13  Гкал/час.
Всего Котлов по муниципальному образованию 107 шт. мощностью 37,6 Гкал/час в т.ч. объекты муниципальной собственности 76 шт. мощностью 24,69 Гкал/час.
На угле по муниципальному образованию всего  52 шт. мощностью 10,8 Гкал/час в т.ч. объекты муниципальной собственности 43 шт мощностью 9,65 Гкал/час.
На жидком топливе по муниципальному образованию всего  2 шт. мощностью 1,3 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 2 шт. мощностью 1,3  Гкал/час.
На газе по муниципальному образованию всего  46 шт. мощностью 25,38 Гкал/час, в т.ч. объекты муниципальной собственности 24  шт. мощностью 13,611  Гкал/час.
Мероприятия муниципальной программы направлены на решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Кожевниковского района.
Потенциал энергосбережения представляет собой разность между имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым потреблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при комплексной реализации мероприятий МП.

2. Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 1
Целью разработки и реализации Подпрограммы 1 является модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе. 
Целевые показатели Подпрограммы 1: Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения.
Достижение поставленной программой цели базируется на решении задачи:
-Привидение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности.
Показатель задачи: Количество построенных, реконструированных (модернизированных),капитально отремонтированных объектов водоснабжения и теплоснабжения, ед.
3. Перечень мероприятий подпрограммы 1
Приведения объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности.
Основные мероприятия. 
1. Разработка ПСД;
2 . Реконструкция сетей водоснабжения, бурение водозаборной скважины;
3 .Капитальный ремонт водопровода;
4. Капитальный ремонт теплоснабжения;
5.Установка газовых котельных;
6. Реконструкция котельных.

4. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 1, включая ресурсное обеспечение
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуются за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в объеме, утвержденном Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год.
Приоритет отдается объектам коммунальной инфраструктуры с более высоким уровнем износа.
Для реализации мероприятий по подготовке коммунального комплекса к работе в отопительный период предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета.
Для реализации мероприятий по оснащению котельных резервными источниками электроснабжения предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета.
Оснащение котельных резервными источниками электроснабжения финансируется согласно плану, сформированному Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения мероприятий муниципальной программы.
Исполнители муниципальной программы в установленном действующим законодательством порядке организуют размещение заказов с заключением государственных контрактов и договоров на выполнение конкретных мероприятий.
5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы 1
Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.
Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет Отдел Муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы 1
Внешние риски реализации государственной программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования программ; 
- природные и техногенные катастрофы;
- опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств;
-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 1;
-недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы 1;
-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы 1;
-коллегиальные обсуждения и принятие решений;
-мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 1, своевременная корректировка мероприятий и Подпрограммы 1.
На   выполнение   Подпрограммы 1   могут   повлиять   опережающие   темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате  к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции). 
  Внутренние риски реализации государственной программы:
- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования. 
  Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой. 
  Способами ограничения основных рисков являются:
-  регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;
- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;
-  привлечение внебюджетных ресурсов;
-  усиление контроля над ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
-  своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 1
































ПОДПРОГРАММА 2
«Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе на период 2021-2028 годы».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  2
(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 07.07.2021№ 341, от 06.05.2022 № 248, от 24.03.2023 № 162; от 16.11.2023 № 596, от 14.05.2024 № 286; от 28.11.2024 № 704, от 31.01.2025 № 59, от 09.06.2025 № 359,  от 30.01.2026 № 94; от 03.06.2026 № 358)
	Наименование подпрограммы 2
	«Создание и развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Кожевниковском районе на период 2021-2028 годы»

	Куратор подпрограммы 2
	Первый заместитель Главы Кожевниковского района 

	Заказчик подпрограммы 2
	Администрация Кожевниковского района 

	Исполнители подпрограммы 2
	Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП.

	Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация подпрограммы 2
	


Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе

	Цель подпрограммы 2
	Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кожевниковского района

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значение 
	показатели
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	1.Доля обустройства контейнерных площадок по Кожевниковскому району, %
	20
	0
	29,47
	0
	1
	1
	1
	1

	Задачи подпрограммы 2
	Задача 1. Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район

	Показатели задач подпрограммы 2 и их значение 
	показатели
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	Показатель 1 
Количество созданных и обустроенных мест  (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов ед.
	21
	0
	56
	0
	1
	1
	1
	1

	Сроки и этапы реализации  подпрограммы 2
	2021-2028 годы

	Объём и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. руб.
	источники
	всего
	2021

	2022

	2023

	2024

	2025 
	2026 
	2027
	2028

	
	Федеральный бюджет(по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет (по согласованию)
	16687,91
	0
	0
	11401,41
	0
	0
	5286,5
	0
	0

	
	Районный бюджет
	15387,76
	2050,82
	4828,2
	4680,64
	212,60
	507,45
	2549,33
	366,86
	191,86

	
	Бюджеты поселений(по согласованию)
	87,39
	0
	0
	87,39
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по источникам
	32163,06
	2050,82
	4828,2
	16169,44
	212,60
	507,45
	7835,83
	366,86
	191,86

	Организация управления подпрограммы 2
	Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет первый заместитель Главы Кожевниковского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний.



Введение
Территория Томской области, поделена на зоны деятельности региональных операторов, Кожевниковский район входит в IV зону, обслуживается региональным оператором. 
Общая площадь территории муниципального образования Кожевниковский район составляет: 3908,км2к району относятся 8 сельских поселений, 38 населенных пунктов. На 2020 год услугами регионального оператора» пользуются только 5 сельских поселения Кожевниковское с/п, Уртамское с/п, Вороновкое с/п, Песочнодубровское с/п и Староювалинское с/п. В ближайшее время   планируется охватить 100%  территории района услугой ТКО.
Постановлением правительства РФ от 31.08.2018г. № 1039 утверждены Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра. 
Нормативы размещения площадки для сбора мусора
Согласно требованиям, контейнера для сбора ТКО должны размещаться не ближе 20 метров от жилых зданий, детских учреждений, школ, спортивных площадок и мест отдыха граждан, а от медицинских учреждений – 25 метров. Удалённость не должна превышать 100 м.
Площадка должна иметь удобные подъездные пути для мусоровозов, а её местоположение указывается на схеме при проектировании зданий. Размещение согласовывается с уполномоченным органом местного самоуправления, а в случае невозможно выполнить требования, решение принимается главным санитарным врачом субъекта РФ. Санитарные Правила, в этой части, противоречат Правилам, утвержденным Правительством РФ.
Нормативные акты, регулирующие правила установки мусорных баков
Основные требования, касающиеся обустройства места под урны для сбора нечистот, регламентируются СНиП, СанПиН нормативами. К числу таких документов относится:
· СанПиН 42-128-4690-88, где указывается наименьшее расстояние от жилого здания до бака. В тексте указано 20-25 метров. Также здесь можно найти сведения про максимально допустимую удаленность (100 м).
· СанПиН 1.2.2645-10, который утвердили в 2010 году специальным постановлением главного санитарного врача РФ.
· СНиП, законы принимались в различное время. Главная их задача – определение дальности расположения отходных сборников от индивидуальных построек, располагающихся в частном секторе.
· Федеральный закон 505 Нововведения были приняты в 2017, но в силу они вступили лишь спустя 2 года. Они известны гражданам страны как законодательные нормы о мусоре. Здесь подробно описываются стандарты складирования, утилизации отходов.
ТКО – Твердые коммунальные отходы

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена Подпрограмма 2
Программа разработана с целью  формирование современной, экологически безопасной отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами; создание объектов инфраструктуры, в том числе по сбору и утилизации отходов, ликвидация несанкционированных свалок отходов и предотвращение образования новых.
Также программа  направлена на ликвидацию многочисленных несанкционированных свалок.
Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, утилизацию, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно 
Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами(Правительства РФ № 1156 от 11.12.2016 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (далее – постановление Правительства РФ № 1156).

2. Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 2
Целью разработки и реализации подпрограммы 2 является «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории  Кожевниковского района».
Целевым показателем подпрограммы 2 является: Доля обустроенных контейнерных площадок по Кожевниковскому району, %.
 Достижение поставленной программой цели базируется на решении следующей задачи:Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район.
Показатель задачи: Количество созданных и обустроенных мест  (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, ед.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Достижение поставленнойПодпрограммой цели осуществляется путем реализации организационно – правовых мероприятий, а также путем выполнения данных мероприятий
Мероприятие 1. Приобретение контейнеров;
Мероприятие 2 Обустройство контейнерных площадок.

4. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 2, включая ресурсное обеспечение
Механизм реализации и управления Программой представляет собой взаимодействие между исполнителями Программы и координацию их действий. Реализацию Программы осуществляют, отдел муниципального хозяйства, отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района.
Заказчик Администрация Кожевниковского района.
Куратор программы - Заместитель главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.
Администрация Кожевниковского района:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;
- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;
- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет средств местного и областного бюджета  на софинансирование мероприятий программы;
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий программы.
Исполнители при реализации Программы в пределах своих полномочий:
-организуют реализацию и финансирование мероприятий программы, исполнителями которых они являются;
-готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям Программы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения заказчику  Программы;
-осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
  -осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий Программы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
  -анализируют, корректируют ход выполнения муниципальной программы и вносят предложения по совершенствованию реализации Программы;
-перераспределяют финансовые ресурсы между разделами и мероприятиями Программы в пределах выделенных лимитов на текущий финансовый год, с внесением соответствующих изменений в Программу;
  -несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;
  -представляют   заказчику  отчеты об исполнении мероприятий Программы;
   -обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по программным мероприятиям;
Программа реализуется за счет Областного и местного бюджета.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 2.

5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 2
Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.
Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.
Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.
6. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 2
Внешние риски реализации государственной программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования программ; 
- природные и техногенные катастрофы.
-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 2;
-недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы 2;
-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы 2.
-коллегиальные обсуждения и принятие решений;
-мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 2, своевременная корректировка мероприятий и показателей Подпрограммы 2;
  Внутренние риски реализации государственной программы:
- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования. 
  Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой. 
  Способами ограничения основных рисков являются:
-  регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;
- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами.


















ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе
на период 2021-2028 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 07.07.2021№ 341, от 06.05.2022г. № 248, от 24.03.2023 № 162, от 14.05.2024 № 286, от 31.01.2025 № 59, от 09.06.2025 № 359, от 30.01.2026 № 94)
	Наименование подпрограммы 3
	«Развитие энергоэффективности в Кожевниковском районе на период 2021-2028 годы»


	Куратор подпрограммы 3
	Первый заместитель Главы Кожевниковского района

	Заказчик подпрограммы 3
	Администрация Кожевниковского района 

	Исполнители подпрограммы 3
	Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП.

	Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП 
	Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе

	Цель подпрограммы 3
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе 

	Показатели Цели подпрограммы 3 и их значение 
	Показатели
	2021 год
	2022 год
	2023
год
	2024 год
	2025
год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	 1.Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района, %
	66,4
	66,6
	66,8
	63,7
	64
	64
	65
	65

	Задачи  подпрограммы 3
	Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

	Показатели задач подпрограммы 3 и их значение 
	показатели
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	1.Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления,% 
	0
	3,0
	0
	0
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
	2021-2028 годы

	Объём и источники финансирования тыс. руб.
	источники
	всего
	2021

	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	2027
	2028

	
	Федеральный бюджет(по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Районный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджеты поселений(по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники (по согласованию)
	713,9
	59,2
	79,6
	86,76
	102,12
	386,21
	0
	0
	0

	
	Всего по источникам
	713,9
	59,2
	79,58
	86,76
	102,12
	386,21
	0
	0
	0

	Организация управления подпрограммы 3
	Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет первый заместитель Главы Кожевниковского района. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний.



Ведение


С утверждением Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в регионе активно ведется работа по повышению энергетической эффективности во всех отраслях экономики региона.
Муниципальная программа (далее – МП) является комплексным и системным по срокам и исполнителям планом действий  для поэтапной реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на территории Кожевниковского района.
МП предусматривает проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить потребление энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоресурсов. 
Основные сокращения, используемые в Подпрограмме 3:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЭР – энергоресурсы;
ТЭ – тепловая энергия;
ХВ – холодная вода;
ЭЭ – электроэнергия;
ЛН – лампы накаливания;
ПУ – приборы учета;
ППРФ – постановление Правительства Российской Федерации;
МКД – многоквартирные дома.

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена Подпрограмма 3
Для решения существующих проблем ресурсоэнергосбережения на территории Кожевниковского района должна быть разработана программа повышения энергетической эффективности, в которой будут определены приоритетные направления инвестирования, а также определены финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными проектами.
Энергоэффективность в бюджетном секторе по Кожевниковскому району
Потенциал энергосбережения представляет собой разность между имеющимся спросом на энергоресурсы и объективно достижимым потреблением энергоресурсов в процессе эффективного осуществления энергосбережения. Потенциал энергосбережения показывает, какую долю потерь энергии (энергоресурсов) можно сократить при комплексной реализации Подпрограммы 3.
Проблемы энергосбережения в районе можно охарактеризовать следующими факторами:
1. низкая оснащенность приборами учета тепловой энергии и воды объектов бюджетной сферы, расположенных  на территории района;

2. повышенной изношенностью сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, как  следствие значительные потери и аварии;

3. несоответствием генерирующих мощностей существующим нагрузкам, что является следствием увеличения  расхода топливной составляющей в тарифах на услугу;
4. отсутствием должного финансирования для внедрения энергосберегающих технологий;
5. отсутствием стимулов к энергосбережению.

Вышеперечисленные проблемы постепенно устраняются за счет муниципального, областного, федерального финансирования на территории Кожевниковского района, а также за счет внебюджетных источников. 
Таким образом, для решения существующих проблем ресурсоэнергосбережения на территории Кожевниковского района должна бытьрешена задача повышения энергетической эффективности, в которой будут определены приоритетные направления, а также определены финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными проектами.

1. Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 3

Целью разработки и реализации Подпрограммыявляется энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе. 
Показатель цели: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой  (используемой)на территории Кожевниковского района.
Достижениемпоставленных Программой цели базируется на решении следующей задачи:Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.
Показатель задачи:Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления.

2. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
 Достижение поставленнойПодпрограммой цели осуществляется путем реализации организационно – правовых мероприятий, а также путем выполнения мероприятий, обеспечивающих энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

1. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений и 
тепловая изоляция трубопроводов, оборудования в зданиях, строениях,сооружений; 
2. Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы в зданиях бюджетных учреждениях.
3. Дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем: промывка и опрессовка системы отопления.

4. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 3, включая ресурсное обеспечение
Решение задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в районе требует согласованных действий органов местного самоуправления, руководителей бюджетных учреждений и организаций коммунального комплекса. В основу механизма реализации Подпрограммы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса энергоресурсосбережения. 
Реализация Подпрограммыосуществляется, через систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в Подпрограмме задачи и достичь поставленных  целей:
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств выделенных из областного бюджета, бюджета муниципального образования Кожевниковский район в соответствии с законодательством РФ.
Реализация Подпрограммы и достижение её целевых показателей будет зависеть от степени обеспеченности предусмотренных в ней мероприятий финансовыми ресурсами.

5. Контроль и мониторинг реализации Подпрограммы 3
Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.
Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.

4. Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 3

Внешние риски реализации государственной программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования программ; 
- природные и техногенные катастрофы.
- опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств.
-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 3;
-недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы 3;
-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы 3.
-коллегиальные обсуждения и принятие решений;
-мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 3, своевременная корректировка мероприятий и показателей Подпрограммы 3;
На   выполнение   муниципальной   программы   могут   повлиять   опережающие   темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате  к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции). 
  Внутренние риски реализации государственной программы:
- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования. 
  Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой. 
  Способами ограничения основных рисков являются:
-  регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;
- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;
-  привлечение внебюджетных ресурсов;
-  усиление контроля над ходом выполнения мероприятий Подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы
-  своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 3.




































ПОДПРОГРАММА4
«Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2028 годы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  4
(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 07.07.2021№ 341, от 06.05.2022 № 248, от 24.03.2023№ 162; от 16.11.2023 № 596, от 14.05.2024 № 286; от 28.11.2024 № 704, от 31.01.2025 № 59, от 09.06.2025 № 359; от 03.06.2026 № 358)
	
Наименование подпрограммы 4
	«Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района на период 2021-2028 годы.


	Куратор подпрограммы 4
	Первый заместитель Главы Кожевниковского района 

	Заказчик  подпрограммы 4
	Администрация Кожевниковского района 

	Исполнители подпрограммы 4
	Администрация Кожевниковского района, отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, органы Администрации Кожевниковского района, муниципальные учреждения Кожевниковского района, органы местного самоуправления поселений Кожевниковского района (по согласованию), иные органы и организации (по согласованию), участвующие в реализации мероприятий МП.

	Цели социально – экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация МП 
	

Развитие инфраструктуры в Кожевниковском районе

	Цель подпрограммы 4
	Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района

	Показатели цели подпрограммы 4 и их значение 
	показатели
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	1.Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед.
	100
	79
	96
	268
	0
	0
	0
	0

	Задачи подпрограммы 4
	Задача 1. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района.

	Показатели задач подпрограммы 4 и их значение
	показатели
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	Показатель 1 
Протяженность построенных газовых сетей, км.
	0
	0,1432
	14,5
	3,0
	1,5
	0
	0
	0

	Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
	2021-2028 годы

	Объём и источники финансирования тыс. руб.
	источники
	всего
	2021

	2022

	2023

	2024

	2025 
	2026 
	2027
	2028

	
	Федеральный бюджет(по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Районный бюджет
	1415,4
	0
	119,4
	96,0
	500,00
	0
	700,00
	0
	0

	
	Бюджеты поселений(по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники (по согласованию)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по источникам
	1415,4
	0
	119,4
	96,0
	500,00
	0
	700,00
	0
	0

	Организация управления подпрограммы 4
	Реализацию МП осуществляет Администрация Кожевниковского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет первый заместитель Главы Кожевниковского района Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют Администрация Кожевниковского района, администрации сельских поселений Кожевниковского района (по согласованию), руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний.



Введение
Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления которой определены:
 Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;




Государственной программой Томской области «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 года № 346а.

1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена
Подпрограмма 4
Начиная с 2003 года в районе ведется газификация райцентра на 01.01.2013г протяженность сетей высокого и низкого давления составляет – 97,5 км. Всего в районе газифицировано 960 квартир, в том числе в 2012 году газифицировано 155 квартир. Сетевым газом обеспечено 14% жилищного фонда МО «Кожевниковский район». В Кожевниковском районе к системе сетевого газоснабжения подключены 5 из 38 населенных пунктов (с. Десятово, с.Аркадьево, с.Новопокровка, с.Сафроновка, с. Кожевниково).

3. Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 4
Целью разработки и реализации Подпрограммы 4является развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района.
Целевые показатели Подпрограммы 4: Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед.
Достижение поставленной программой цели базируется на решении задачи:Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района.
Показатель задачи: Протяженность построенных газовых сетей, км.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 4
В состав Программы  включены мероприятия по газификации Кожевниковского района. Перечень мероприятий приведен в приложении  2 к Программе.

4. Механизмы реализации и управления Подпрограммы 4, включая ресурсное обеспечение
Механизм реализации и управления Подпрограммой 4 представляет собой взаимодействие между исполнителями Подпрограммы 4 и координацию их действий. Реализацию Подпрограмму 4 осуществляют отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.
Заказчик Администрация Кожевниковского района.
Куратор программы - Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасностиАдминистрация Кожевниковского района:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы;
- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;
- обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации подпрограммы;
- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпрограммы на очередной финансовый год;
- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий подпрограммы;
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.
Исполнители при реализации Подпрограммы  в пределах своих полномочий:
-организуют реализацию и финансирование мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются;
-готовят предложения об уточнении перечня программных мероприятий, представляют заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняют сроки исполнения по отдельным мероприятиям Подпрограммы и направляют соответствующую информацию до момента утверждения заказчику  подпрограммы;
-осуществляют мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;
  -осуществляют контроль исполнения соответствующих мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются, в том числе за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
  -анализируют, корректируют ход выполнения муниципальной подпрограммы и вносят предложения по совершенствованию реализации подпрограммы;
-перераспределяют финансовые ресурсы между разделами и мероприятиями подпрограммы в пределах выделенных лимитов на текущий финансовый год, с внесением соответствующих изменений в подпрограммы;
  -несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними мероприятий подпрограммы, выполнение показателей результативности муниципальной программы;
    -обеспечивают закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
   -обеспечивают соответствующий уровень софинансирования расходных обязательств по мероприятиям подпрограммы;
  -несут ответственность за нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов Томской области, муниципального образования Кожевниковский район, и внебюджетных источников.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 2.

5. Контроль и мониторинг реализации подпрограммы 4
Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Заместитель Главы Кожевниковского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, общественной безопасности.
Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет Отдел Муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района.

6. Оценка рисков в ходе реализации подпрограммы 4
Внешние риски реализации государственной программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- изменение регионального законодательства в части финансирования программ; 
- природные и техногенные катастрофы;
- опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств;
-сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 4;
-недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы 4;
-увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Подпрограммы 4;
-коллегиальные обсуждения и принятие решений;
-мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 4, своевременная корректировка мероприятий и Подпрограммы 4.
На   выполнение   Подпрограммы 4   могут   повлиять   опережающие   темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате  к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции). 
  Внутренние риски реализации государственной программы:
- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования. 
  Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой. 
  Способами ограничения основных рисков являются:
-  регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;
- заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кожевниковского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами;
-  привлечение внебюджетных ресурсов;
-  усиление контроля над ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
-  своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 4









Приложение 1
к муниципальной программе

Система целевых показателей(индикаторов)муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района  на период 2021-2028 годы»
(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 07.07.2021№ 341, от 06.05.2022 № 248, от 24.03.2023 № 162, от 14.05.2024 № 286, от 31.01.2025 № 59, от 09.06.2025 № 359)

	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Целевые значения индикатора показателя реализации МП по годам

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Цель МПРазвитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе 

	1.1
	Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства 
	%
	Ведомственная статистика
	23,4
	26
	27,2
	28,23
	28,24
	28,25
	28,26
	28,27

	1.2
	Количество аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения
	Ед.
	Ведомственная статистика
	201
	200
	223
	185
	184
	183
	182
	181

	1.3
	Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кожевниковского района,
	%
	Уг= Кол-во газ/кол-во домов в жилфонде*100%
	34,8
	35,05
	36,48
	27,84
	27,84
	27,84
	27,84
	27,84

	Цель Подпрограммы1Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе

	1. 
	Снижение аварий в системах водоснабжения и теплоснабжения
	%
	Ведомственная статистика
	1,0
	1,8
	1,8
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Задача 1 Подпрограммы 1:Приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству  их работы и энергетической эффективности.

	1.
	Показатель Задачи 1 Подпрограммы 1
Количество построенных, реконструированных(модернизированных),капитально отремонтированных объектов водоснабжения и теплоснабжения, 
	Ед.
	Ведомственная статистика
	5
	2
	3
	9
	9
	9
	9
	9

	Цель Подпрограммы 2:  Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Кожевниковского района 

	1
	Доля обустройства контейнерных площадок
	%
	Ведомственная статистика
	20
	0
	29,47
	0
	1
	1
	1
	1

	Задача 1 Подпрограммы 2:Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район

	1
	Показатель Задачи 1 Подпрограммы 2
Количество созданных  и обустроенных мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов  на территории муниципального образования Кожевниковский район,
	Ед.
	Ведомственная статистика
	21
	0
	56
	0
	1
	1
	1
	1

	Цель Подпрограммы 3:Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе

	1
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую  осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Кожевниковского района,
	%
	Ведомственная статистика
	66,4
	66,6
	66,8
	67,33
	67,33
	67,33
	67,33
	67,33

	Задача 1 Подпрограммы 3:Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе 

	1
	Показатель Задачи 1 Подпрограммы 3
Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений органами местного самоуправления 
	%
	Ведомственная статистика
	0
	3,0
	0
	0
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Цель Подпрограммы 4:Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района

	1
	Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения
	ед.
	Ведомственная статистика
	100
	79
	96
	268
	0
	0
	0
	0

	Задача 1 Подпрограммы 4.Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района.

	1
	Протяженность построенных газовых сетей,
	км.
	Ведомственная статистика
	0
	0,1432
	9,118
	19,635
	0
	0
	0
	0





Приложение №2
Перечень программных мероприятий муниципальной программы МО «Развитие коммунальной инфраструктуры Кожевниковского района в 2021-2028 годы»
(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 07.07.2021№ 341, от 06.05.2022 № 248, от 24.03.2023 № 162; от 16.11.2023 № 596, от 14.05.2024 № 286;  от 28.11.2024 № 704, от 31.01.2025 № 59,  от 09.06.2025 № 359, от 30.01.2026 № 94; от 03.06.2026 № 358)
	
	Наименование цели, задачи, мероприятия муниципальной программы 
	Срок исполнения
	Объём финансирования
	В том числе за счет средств 
	Ответственные исполнители 
	Показатели результативности мероприятий

	
	
	
	
	Федерального бюджета
	Областного бюджета
	Местных бюджетов
	Бюджет поселения
	Внебюджетных источников
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель МП: Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе

	Цель подпрограммы 1: Развитие коммунальной инфраструктуры в Кожевниковском районе


	Задача 1: Подпрограммы 1 Приведение объектов водоснабжения  и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности. 

	1.1
	Мероприятие 1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения 
	всего
	545175,4
	0
	44331,74
	500843,6
	0
	0
	
	Количество разработанных ПСД -4ед.
Ввод-

	
	
	2021
	4104,65
	0
	3718,57
	386,08
	0
	0
	
	ПСД-2
Ввод – км
Установлено  ед. промывочных колодцев 

	
	
	2022
	6432,7
	0
	4211,6
	2221,1
	0
	0
	
	ПСД-2
Ввод-км

	
	
	2023
	6024,79
	0
	3218,62
	2806,17
	0
	0
	
	Ввод – км
Водозаборного сооружения  шт.

	
	
	2024
	17676,40
	0
	8640,35
	9036,04
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	14645,81
	0
	4041,1
	10604,7
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	26654,54
	0
	20501,5
	6153,04
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	468721,79
	0
	0
	468721,79
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	914,72
	0
	0
	914,72
	0
	0
	
	

	
1.1.1
	Реконструкция систем,  (сетей) водоснабжения Кожевниковского района,  Томской области
	Всего
	492679,9
	0
	20000,00
	472679,9
	0
	0
	
Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	
Разработано_____ ПСД

	
	
	2026
	24853,19
	0
	20000,00
	4853,19
	0
	0
	
	0

	
	
	2027
	467826,75
	0
	0
	467826,75
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
1.1.2
	Капитальный ремонт участка водопровода в Кожевниковском районе Томской области
	ВСЕГО
	9833,06
	0
	1932,3
	7900,74
	0
	0
	
Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Ввод объекта (м)-720м.

	
	
	2021(СМР)
	510,72
	0
	440,29
	70,43
	0
	0
	
	с. Десятово  ул. Ул. Советская 400 м.

	
	
	2022
	74,7

	0
	0
	74,7
	0
	0
	
	ремонт водопровода к зданию ФАП, с. Новопокровка, ул. Садовая, д. 2 б"

	
	
	2023
	587,19
	0
	0
	587,19
	0
	0
	
	С. Кожевниково ул. Садовая 320м.

	
	
	2024
	6057,5
	0
	1492,01
	4565,47
	0
	0
	
	С. Кожевниковоул. Садовая(1509,21 т.р.); ул. Некрасова 766,63 т.р. т.р., ул. Октябрьская  1200,00т.р; с.Батурино ул. Коммунистическая 573,21т.р
Кожевниково ул. Гагарина 28а. (1726,93=234,92+1492,01т.р.)/
Прокладка водопровода Гагарина 17, Калинина 68, Дзерж 5- 281,5т.р.

	
	
	2025
	2602,95
	0
	0
	2602,95
	0
	0
	
	1. (от водонапорной башни по ул.8-е Марта 3 до ВК по ул. Некрасова) в с. Кожевниково. – 100м.2. (от ул. Некрасова до ВК по пер. Совхозного) в с. Кожевниково.-300м.,3. с. Батурино- пер. Октябрьский,- 170м4.с. Кожевниково, ул Чекулаева – 300м5, с. Кожевниково ул. Ленина 51 (прокол НГБ)-250м..

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
1.1.3
	Установка (устройство) промывочных колодцев: 

	ВСЕГО
	632,44
	0
	0
	632,44
	0
	0
	
Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Ввод объекта  0  ед.

	
	
	2025смр
	632,44
	0
	0
	632,44
	0
	0
	
	3шт. 1.Д. Еловка 2.д.Красеный Яр  3. 8марта Кожевниково

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	с. Чилино ул. Кустарная 
с. Чилино ул. Кустарная 


	1.1.4
	Проведение анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ и  оплата налогов за сбросы в водные объекты  
	Всего
	166,44
	0
	0
	166,44
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Анализ проб 4 раза (в год) по 2 шт.

	
	
	2021
	53,46
	0
	0
	53,46
	0
	0
	
	4р по 2 пробы 

	
	
	2022
	49,2
	0
	0
	49,2
	0
	0
	
	4р по 2 пробы

	
	
	2023
	63,78
	0
	0
	63,78
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.5
	Водоочистной комплекс (ВОК) «Гейзер-КМ-5» в блочномодульном исполнении
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Улучшение качествапитьевой воды 



	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Кожевниковское СП(с.Кожевнково ул.Кирова,32
Ул. Гагарина 14а,ул. Гагарина 30а; ул. 8 марта 3; ул. Кирова38

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Песочно-ДубровскоеСП(водонапорные башни): Кожевниковский район, д. Новодубровка, ул. Чапаева6а;
С.Песочнодубровка, ул. Молодежная 2б, с. Песочнодубровка ул. Советская 57а; д. Терсалгай ул. Сибирская 35а, д. Терсалгай ул. 8 марта,12 


	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Староювалинское СП 
Локальный комплекс водоочистки:Старая Ювала ул. Ленина,69; 
Водонапорные башни: д. Зайцево ул. Школьная, 26-1а; с. Хмелёвка ул. Советская 90а; с. Елгай, пер. Школьный 5; старая Ювала ул. Октябрьская 1а, 
С. Старая Ювала ул. Ульяновская 38

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Вороновское СП Локальный комплекс водоочистки:с. Ворноново ул. Уткина,2а

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Подготовка проектной документации на объекты водоснабжения (в том числе проведение инженерных изысканий)
	Всего
	1148,2
	0
	0
	1148,2
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Количество разработанных ПСД – 1шт.

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	977,4
	0
	0
	977,4
	0
	0
	
	Выполнение 50%

	
	
	2023
	170,8
	0
	0
	170,8
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.7
	На приведение объектов водоснабжения и теплоснабжения в Кожевниковском районе в соответствии с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности 
	Всего
	4584,73
	0
	0
	4584,73
	0
	0

	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	319,4
	0
	0
	319,4
	0
	0
	
	Количество диагностированных котлов (шт)-9 шт
181т.р-тех диагностика котлов (9шт)+ Количество диагностированных дымовых труб (шт)-138400(дым.трубы тех сосояние)


	
	
	2023
	1225,73
	0
	0
	1225,73
	0
	0
	
	Замена погружного насоса (шт)-1 Гагарина 30(46,4 т.р)
Приобретение погружного насоса  (шт)– 1
+ приобретение насоса эвц 6-10-110-49,33 т.р(на скважину)
+730т.р-лимиты на объекты ком . инф
Обследование угольных котлов  кр муп-400т.р.

	
	
	2024
	2105,70
	0
	0
	2105,70
	0
	0
	
	Агрегат с электродвигателем 11кВ для нас. Станции Гагарина14г (285т.р)/
На прокладку трубы по ул. Октябрьская (480,81т.р)
На прокладку трубы по ул. Юбилейная и Гагарина (599,25)
Стройматериалы для прокладки водопроводных труб кожевниковоул. Октябрьская, Гагарина , Юбилейная (265,96т.р.)На приобретение насоса (агрегата) ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 8-25-10(гагарина14+Гагарина 30 (155,30т.Р.)
Насос электродвигатель в КНС Гагарина 14= (319,38т.р.)

	
	
	2025
	933,9
	0
	0
	933,9
	0
	0
	
	1.Насосы на скважину2. Ленина 51 ремонтные работы 

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.8
	Капитальный ремонт водозаборной скважины
	Всего
	23772,81
	0
	16789,35
	6983,46
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Ввод -1

	
	
	2021
	3540,47
	0
	3278,28
	262,19
	0
	0
	
	с. Кожевниково, пер.Дзержинского  7а

	
	
	2022
	4885,3
	0
	4211,6
	673,7
	0
	0
	
	С. Чилино ул. Городок 12 а (1976,7т.р)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	С. Кожевниково ул. Гагарина 30а (2908,6 т.р)

	
	
	2023
	3977,29
	0
	3218,62
	758,67
	0
	0
	
	Скважина Вороново ул. Советская 48а-2074,7
Скважина Десятово-1570,63

	
	
	2024
	7170,33
	0
	6080,85
	1089,48
	0
	0
	
	Скважины:  о.б+м.б.
Кожевниковоул. Гагарина30а 3707,84=о.б. 3196,52+м.б. 511,31) ; Новопокровка ул. Садовая 11 (1559,47т.р.= о.б. 1344,42+м.б. 215,05) ; Новосергеевка ул. Молодежная 6-3 (1903,02т.р= о.б. 1539+363,12.)

	
	
	2025
	4199,42
	0
	0
	4199,42
	0
	0
	
	Кап. Рем. Скваж ул.Гагарина 14а

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.9
	Замена (ремонт, капитальный ремонт) участка водопроводной сети, 
	Всего
	6607,43
	0
	2990,1
	3617,32
	0
	0
	
	Ввод -1

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	126,7
	0
	0
	126,7
	0
	0
	
	по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Батурино, ул. Школьная, от д. № 16 до № 20»

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	1010,85
	0
	0
	1010,85
	0
	0
	
	Хмелевка ул. Советская (3 Этап)

	
	
	2025
	4819,88
	0
	2990,1
	1829,77
	0
	0
	
	Отремонтировано -2076м. 1. от ул.Карла Маркса от д.№ 37 до ул.Б.Подгорная в с.Вороново, Кожевниковского района, Томской области – 300м. 
2. с. Тека  - 216м.     3. с. Десятово – 300м.    4. от водонапорной башни до ул.Комсомольской в с. Вороново – 1260м. 

	
	
	2026
	650,00
	0
	0
	650,00
	0
	0
	
	Хмелёвка , Советская

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.10
	Услуги по составлению сметного расчета  и  по формированию пакета документов для проверки достоверности определения сметной стоимости
	Всего
	1048,99
	0
	0
	1048,99
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселении
	Составление смет , шт.

	
	
	2024
	93,79
	0
	0
	93,79
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	261,77
	0
	0
	261,77
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	213,13
	0
	0
	213,13
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	234,29
	0
	0
	234,29
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	246,01
	0
	0
	246,01
	0
	0
	
	

	1.1.11
	Обеспечение доступа  к воде питьевого качества путем технического обслуживания станций подготовки питьевой воды в рамках регионального проекта «Чистая вода»
	Всего
	4416,3
	0
	2619,99
	1796,31
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселении 
	

	
	
	2024
	1238,24
	0
	1067,49
	170,75
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	1195,45
	0
	1051,00
	144,45
	0
	0
	
	Количество мероприятий -13

	
	
	2026
	653,15
	0
	501,50
	151,65
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	660,75
	0
	0
	660,75
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	668,71
	0
	0
	668,71
	0
	0
	
	

	1.1.12
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	Всего
	0
	0
	0
	0
	
	
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселении
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.13
	Приобретение материалов  и комплектующих для  безаварийного функционирования  объектов коммунальной инфраструктуры 

	Всего
	285,07
	0
	0
	285,07
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселении
	Кол-во приобретенных материалов 

	
	
	2026
	285,07
	0
	0
	285,07
	0
	0
	
	Труба стальная  сварная диам.- 426мм дл-16м.

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2
	Мероприятие 2 Строительство, реконструкция, ремонт  и капитальный ремонт систем водоотведения
/Приобретение специализированной техники 
	Всего
	10547,56
	0
	0
	10547,56
	0
	0
	
	

	
	
	2021
	300,0
	0
	0
	300,0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	48,7
	0
	0
	48,7
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	9898,86
	0
	0
	9898,86
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	300,00
	0
	0
	300,00
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.1
	Режимно-наладочные работы на очистных сооружениях расположенных по адресу: Томская область, Кожевниковский район, ул. Гагарина 2г 
	Всего
	300,0
	0
	0
	300,0
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Доля выполненных работ по режимно-наладочным установкам %

	
	
	2021
	300,0
	0
	0
	300,0
	0
	0
	
	21,77%

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	78,23%

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.2
	Ассенизаторские услуги на очистных сооружениях
	Всего
	36,6
	0
	0
	36,6
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Выполнено -100%

	
	
	2022
	36,6
	0
	0
	36,6
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
1.2.3
	Оказание услуг по ремонту канализации на очистных сооружениях
	Всего
	12,1
	0
	0
	12,1
	0
	0
	

	

	
	
	2022
	12,1
	0
	0
	12,1
	0
	0
	
	Выполнено -100%

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Выполнено -100%

	
1.2.4
	Приобретение ассенизаторской машины илососной
	Всего
	9782,5
	0
	0
	9782,5
	0
	0
	

	


	
	
	2025
	9782,5
	0
	0
	9782,5
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.5
	Реконструкция очистных сооружений 
	Всего
	300,00
	0
	0
	300,00
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	300,00
	0
	0
	300,00
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.6.
	Капитальный ремонт, ремонт, канализационных колодцев
	Всего
	116,36
	0
	0
	116,36
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	116,36
	0
	0
	116,36
	0
	0
	
	Кап.рем  канализ колодцев Кожевниково Гагарина 9-(116,36т.р.)

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
1.3
	Мероприятие 3 
Строительство, реконструкция  и капитальный ремонт систем теплоснабжения 
	Всего
	52559,43
	0
	21377,94
	31067,99
	113,5
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселении 
	

	
	
	2021
	2965,74
	0
	2540,54
	425,2
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	1242,4
	0
	0
	1128,9
	113,5
	0
	
	

	
	
	2023
	1070,17
	0
	0
	1070,17
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	7942,95
	0
	6130,0
	1812,95
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	9932,09
	0
	6923,7
	3008,39
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	24021,11
	0
	5783,7
	18237,41
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	630,00
	0
	0
	630,00
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	4754,97
	0
	0
	4754,97
	0
	0
	
	

	1.3.1
	Капитальный ремонт теплотрассы 
	ВСЕГО
	14702,47
	0
	12075,5
	2626,97
	0
	0
	
	

	
	
	2021(СМР)
	1012,29
	0
	916,34
	95,95
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	7567,18
	0
	6130,0
	1437,18
	0
	0
	
	Кап рем теплотрассы с. Кожевниково ул. Калинина 68

	
	
	2025
	5170,00
	0
	4545,46
	624,54
	0
	0
	
	Капитальный ремонт теплотрассы  от ул.К.Маркса  д.№48а (котельная) до ул.К.Маркса д.№ 23 в с. Вороново Кожевниковского района  Отремонтировано, м. (в 2х трубном исполнении)+ от ул. К/Маркса до д. № 48а (котельная)-690м.

	
	
	2026
	953,00
	0
	483,70
	469,30
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.3.2
	Приобретение материалов для восстановления теплоизоляционной оболочки теплосети, расположенной по адресу: Томская обл., Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, ул. Карла Маркса, д.6
	ВСЕГО
	149,2
	0
	0
	149,2
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	149,2
	0
	0
	149,2
	0
	0
	
	Выполнение 100%

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
1.3.3
	Капитальный ремонт  тепловой сети  
	ВСЕГО
	5386,43
	0
	4586,19
	800,24
	0
	0
	
Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений 
	Ввод___    км

	
	
	2021(СМР)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	0
	
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2023
	206,05
	0
	0
	206,05
	0
	0
	
	Замена участка тепловой сети  по ул, Гагарина 12-56,34т.р+ замена участка тепловой сети  пол ул. Титова 7. - 149,71т.р

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	от тепловой камеры №12 до жилого дома по адресу: Томская область с. Кожевниково ул. Комсомольская 83

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2026
	5180,38
	0
	4586,19
	594,19
	0
	0
	
	1.ремонт участка тепловой сети по с. Кожевниково ул. Гагарина- ул. Комарова – ул. Титова
2. ремонт участка тепловой сети с. Кожевниково  по ул. Ленина (от н/з № 6 до н/з № 10

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3.4
	Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области  к безаварийному прохождению отопительного сезона
	ВСЕГО
	27065,29
	0
	1624,20
	25327,59
	113,5
	
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2021
	1754,1
	0
	1624,20
	129,90
	0
	0
	
	 (замена котлов), расположенной по адресу: с. Кожевниково, пер. Северный, 1 стр.2

	
	
	2022
	909,8
	0
	0
	796,3
	113,5
	0
	
	ВВОД 2объекта: Замена котельного оборудование(Уртам) + котлы(2 котла для СТЭ) 

	
	
	2023
	864,12
	0
	0
	864,12
	0
	0
	
	-Одноступенчатый центробежный насос (на котельной школа 1)-111т.р
-нежилого здания, расположенного по адресу: томская область, Кож. Район., с. Кожевниково ул. Красноармейская д. 34б.-753,12т.р.

	
	
	2024
	228,77
	0
	0
	228,77
	0
	0
	
	отопление  в здании по адресу: Кожевниково на шегарке ул. Комсомольская 24(174,60 т.р.)приобретение регулятора РДБК -1-25(2шт), датчика пламени simens (54,17 т.р.)

	
	
	2025
	902,09
	0
	0
	902,09
	0
	0
	
	Проведение  ремонтных работ для обеспечения  безопасной эксплуатации котельной и дымовых труб   с. Уртам, Кирова 48/3). +Вороново Пролетарская 17 (9,73+892,36=902,09) 

	
	
	2026
	17021,44
	0
	0
	17021,44
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	630,00
	0
	0
	630,00
	0
	0
	
	- Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область с. Кожевниково пер. Дзержинского

	
	
	2028
	4754,97
	0
	0
	4754,97
	0
	0
	
	Капитальный ремонт котельной Ювалинской СОШ., Кожевниковского района

	1.3.5
	Приобретение Котлов (водогрейный, газовый, жаротрубный) и т.д. 


	ВСЕГО
	749,35
	0
	0
	749,35
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Количество приобретенного оборудования 

	
	
	2021
	199,35
	0
	0
	199,35
	0
	0
	
	марки КВЖ-0,08 для угольной котельной «Красная горка»

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	550,00
	0
	0
	550,00
	0
	0
	
	Приобретение газового котла + приобретен котел в котельную Борзуновка – 11шт 

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.3.6
	МБТ на приобретение материалов для ремонта теплотрассы к многоквартирному дому по адресу: с. Кожевниково Комарова,5
	ВСЕГО
	183,4
	0
	0
	183,4
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	183,4
	0
	0
	183,4
	0
	0
	
	Ввод -1 объект

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.3.7
	Услуги по техническому обследованию и оценке технического состояния дымовых труб, здания котельных, тепловых сетей и.т.д.
	ВСЕГО
	812,00
	0
	0
	812,00
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений

	котлов, котельной и (или) емкости для хранения топлива ,

	
	
	2024
	147,00
	0
	0
	147,00
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	605,00
	0
	0
	605,00
	0
	0
	
	Проведение  технического диагностирования тепловой сети по району  12 мероприятий

	
	
	2026
	60,00
	0
	0
	60,00
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.3.9
	Капитальный ремонт котельной 
	ВСЕГО
	3511,29
	0
	3092,05
	419,24
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений

	

	
	
	2025
	2705,00
	0
	2378,24
	326,76
	0
	0
	
	С. Вороново
Замена котлов 2шт., монтаж дымасоса – 1шт монтаж вентилятора 2 шт.

	
	
	2026
	806,29
	0
	713,81
	92,48
	0
	0
	
	Рем котельной с. Песочнодубровка ул. Советская 57,ст.2

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.4.1
	Мероприятие 4
Ремонт усилителя GSM-900 сигнала в населённых пунктах с.Елгай, с. АпталаСтароювалинского сельского поселения
	ВСЕГО
	113,0
	0
	0
	113,0
	0
	0
	
Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2021
	113,0
	0
	0
	113,0
	0
	0
	
	Количество отремонтированных объектов 2 шт.

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	608395,4
	0
	65709,68
	542572,2
	113,5
	0
	
	

	
	
	2021
	7483,39
	0
	6259,11
	1224,28
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	7723,8
	0
	4211,6
	3398,7
	113,5
	0
	
	

	
	
	2023
	7094,96
	0
	3218,62
	3876,34
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	25619,35
	0
	14770,35
	10848,99
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	34476,76
	0
	10964,8
	23511,95
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	50975,65

	0
	26285,2
	24690,45
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	469351,8
	0
	0
	469351,8
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	5669,69
	0
	0
	5669,69
	0
	0
	
	

	
Цель подпрограммы 2: Обустройство контейнерных площадок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 1: Подпрограммы 2 Создание и обустройство мест (площадок) размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кожевниковский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Мероприятие 1 Приобретение контейнеров
	всего
	788,72
	0
	0
	788,72
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2023
	200,0
	0
	0
	200,0
	0
	0
	
	0

	
	
	2024
	30,00
	0
	0
	30,00
	0
	0
	
	0

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2027
	366,86
	0
	0
	366,86
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	191,86
	0
	0
	191,86
	0
	0
	
	

	2.1.2
	Мероприятие 2 
Строительство (Создание), Обустройство контейнерных площадок
	Всего
	2148,56
	0
	286,50
	1774,67
	87,39
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	Количество обустроенных площадок

	
	
	2021
	499,90
	0
	0
	499,90
	0
	0
	
	22  шт.

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2023
	854,82
	0
	0
	767,43
	87,39
	0
	
	Строительство площадок ТКО

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	2025
	432,26
	0
	0
	432,26
	0
	0
	
	0

	
	
	2026
	361,58
	0
	286,500
	75,08
	0
	0
	
	0

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1.3
	Мероприятие 3
Содержание полигонов ТБО
	Всего
	1687,99
	0
	0
	1687,99
	0
	0

	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2021
	1550,92
	0
	0
	1550,92
	0
	0
	
	-Регулярная очистка территории от отходов, не относящихся к категории твердых коммунальных отходов 1350,89 т.р.
- Регулярная очистка территории общей площадью 107959,00м2от отходов не относящихся к категории твердых коммунальных отходов 200,03т.р


	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	137,07
	0
	0
	137,07
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1.4
	Мероприятие 4 Услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

	Всего
	357,78
	0
	0
	357,78
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2023
	243,65
	0
	0
	243,65
	0
	0
	
	Администрация ст.ювал. СП-5,27т.р.
-ад. Уртамского СП-8,5т.р.
-Админ-я Кож-го Района -34,47т.р.
-КСОШ№1-22,98Т.Р
-ксош №2-10,48т.р.
-д/с теремок-1т.р.
-д/с колокольчик-30,78т.р
-д/с солнышко-33,18т.р.
-вороновская сош-19,15т.р.
-елгайская оош-17,24т.р
-зайцевская оош-6т.р
-новопокровская оош-4,6т.р.
-Песочнодуброская сош-2,4т.р.
-староювалинская оош-11,39т.р.
-Уртамская сош-18,19т.р.
-мкоу ДО кожевниковская районная …?-4,38т.р.
-ДДТ-2,1т.р.
-МЦБС-5,7 т.р.
-Колос- 5,7 т.р.

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	75,19
	0
	0
	75,19
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	38,94
	0
	0
	38,94
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1.5
	Мероприятие 5
МБТ на организацию деятельности по очистке мест накопления и транспортированию твердых коммунальных отходов, 

	Всего
	4840,4
	0
	0
	4840,4
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	4390,4
	0
	0
	4390,4
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	450,0
	0
	0
	450,0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2.1.6
	Мероприятие 6
Возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказанием услуг на организацию деятельности по очистке мест накопления и транспортированию твердых коммунальных отход (в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 131-ФЗ)
	Всего
	620,4
	0
	0
	620,4
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений, 
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	437,8
	0
	0
	437,8
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	182,6
	0
	0
	182,6
	0
	0
	
	Кр Муп

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Кр муп

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Мероприятие 7
Ликвидация мест несанкционированного  складирования отходов

	Всего
	21719,25
	0
	16401,41
	5317,8
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений
	

	
	
	2023
	14283,9
	0
	11401,41
	2882,49
	0
	0
	
	Кожевниковское СП-32,37т.р.
-Малиновское СП-4017,09
-Новопокровка СП- 220,44т.р 
-песочнодубровское СП-2354,47т.р
-Староювалинское СП -2197,51т.р
-Уртамсое СП-1583,84т.р.
-Чилинское СП -3878,18т.р.

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	7435,31
	0
	5000,00
	2435,31
	0
	0
	
	Лик-я свалки Зайцево

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Итого по подпрограммы 2
	Всего
	32163,06
	0
	16687,91
	15387,76
	87,39
	0
	
	

	
	
	2021
	2050,82
	0
	0
	2050,82
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	4828,2
	0
	0
	4828,2
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	16169,44
	0
	11401,41
	4680,64
	87,39
	0
	
	

	
	
	2024
	212,6
	0
	0
	212,6
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	507,45
	0
	0
	507,45
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	7835,83
	0
	5286,5
	2549,33
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	366,86
	0
	0
	366,86
	
	
	
	

	
	
	2028
	191,86
	0
	0
	191,86
	
	
	
	

	Цель подпрограммы3: Повышение энергоэффективности в Кожевниковском районе.
	
	
	
	
	
	
	0

	Задача 1 подпрограммы 3: Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в Бюджетном секторе по Кожевниковскому  району
	
	
	
	
	
	
	0

	
3.1.1
	Мероприятие 1. 
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, тепловая изоляция трубопроводов и оборудование в зданиях, строениях и сооружениях
	всего
	229,69
	0
	0
	0
	0
	229,69
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений ресурсоснабжающие организации
	

	
	
	2021
	59,2
	0
	0
	0
	0
	59,2
	
	Ремонт теплоизоляции трубопровода -3

	
	
	2022
	38,0
	0
	0
	0
	0
	38,0
	
	Утепление павильонов и в\н баш., (объектов) – 1шт.
Ремонт теплоизоляции трубопроводов (объектов) - 1шт.
Утепление здания котельной (объектов) – 1шт.

	
	
	2023
	24,96
	0
	0
	0
	0
	327,68
	
	

	
	
	2024
	60,28
	0
	0
	0
	0
	60,28
	
	Ремонт теплотрассы (объектов)  - 2 шт. Ремонт теплоизоляции трубопроводов (участков)-2

	
	
	2025
	47,25
	0
	0
	0
	0
	47,25
	
	Утепление слуховых , дверных и оконных проемов – 31 объект

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Мероприятие 2. 
Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие лампы
	всего
	73,26
	0
	0
	0
	0
	73,26
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений, ресурсоснабжающие организации
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	19,51
	0
	0
	0
	0
	19,51
	
	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие – 163 шт.
Установка прожекторов светодиодных  - 3 шт.

	
	
	2023
	18,51
	0
	0
	0
	0
	18,51
	
	

	
	
	2024
	26,28
	0
	0
	0
	0
	26,28
	
	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие – 64 шт.
Замена ламп светодиодных и прожекторов  - 118 шт.

	
	
	2025
	8,96
	0
	0
	0
	0
	8,96
	
	Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие –155шт.

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3.1.3
	Мероприятие3. 
Дополнительные мероприятия повышения энергоэффективности внутридомовых инженерных систем: промывка и опрессовка системы отопления
	всего
	410,91
	0
	0
	0
	0
	410,91
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселенийресурсоснабжающие организации
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	22,07
	0
	0
	0
	0
	22,07
	
	Промывка и опрессовка системы отопления – 19 шт.

	
	
	2023
	43,28
	0
	0
	0
	0
	43,28
	
	

	
	
	2024
	15,56
	0
	0
	0
	0
	15,56
	
	Промывка и опрессовка системы отопления – 20шт.

	
	
	2025
	330,00
	0
	0
	0
	0
	330,00
	
	Промывка и опрессовка системы отопления  МКД – 30 объектов(домов)

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Итого по задаче 1 подпрограммы 3
	всего
	713,9
	0
	0
	0
	0
	713,9
	
	

	
	
	2021
	59,2
	0
	0
	0
	0
	59,2
	
	

	
	
	2022
	79,6
	0
	0
	0
	0
	79,6
	
	

	
	
	2023
	86,76
	0
	0
	0
	0
	86,76
	
	

	
	
	2024
	102,12
	0
	0
	0
	0
	102,12
	
	

	
	
	2025
	386,21
	0
	0
	0
	0
	386,21
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Цель подпрограммы 4: Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Кожевниковского района

	Задача 1 подпрограммы 4: Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Кожевниковского района.

	4.1.1
	Мероприятие 1. 
Газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области (Газгольдеры)
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района, Главы сельских поселений ресурсоснабжающие организации
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.1.2
	Мероприятие 2. 
МБТ на выполнение кадастровых работ по подготовке  технического плана в отношении газопровода в с. Новопокровка
	Всего
	119,4
	0
	0
	119,4
	0
	0
	
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	119,4
	0
	0
	119,4
	0
	0
	
	Ввод - 1

	
	
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.1.3
	Мероприятие 3
Строительство и установка газовых котельных
	Всего
	96,0	
	0
	0
	96,0
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	96,0	
	0
	0
	96,0
	0
	0
	
	ПСД на газификацию ул. Красноармейская  д.34 б

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	ПСД на газификацию ул. Кирова

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	4.1.4
	Составление топливно-энергетического баланса Кожевниковского района
	Всего
	500,00
	0
	0
	500,00
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	500,00
	0
	0
	500,00
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Разработка схем газоснабжения в Кожевниковском районе 
	Всего
	700,00
	0
	0
	700,00
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	700,00
	0
	0
	700,00
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Итого по задаче 1 подпрограммы 4
	всего
	1415,4
	0
	0
	1415,4
	0
	0
	
	

	
	
	2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2022
	119,4
	0
	0
	119,4
	0
	0
	
	

	
	
	2023
	96,0
	0
	0
	96,0
	0
	0
	
	

	
	
	2024
	500,00
	0
	0
	500,00
	0
	0
	
	

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2026
	700,00
	0
	0
	700,00
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по программе
	Всего
	642687,8
	0
	82397,59
	559375,4
	200,89
	713,89
	
	

	
	
	2021
	9593,41
	0
	6259,11
	3275,1
	0
	59,2
	
	

	
	
	2022
	12751,0
	0
	4211,6
	8346,3
	113,5
	79,6
	
	

	
	
	2023
	23447,16
	0
	14620,03
	8652,98
	87,39
	86,76
	
	

	
	
	2024
	26434,05
	0
	14770,35
	11561,58
	0
	102,12
	
	

	
	
	2025
	35370,42
	0
	10964,8
	24019,4
	0
	386,21
	
	

	
	
	2026
	59511,48
	0
	31571,7
	27939,78
	0
	0
	
	

	
	
	2027
	469718,7
	0
	0
	469718,7
	0
	0
	
	

	
	
	2028
	5861,55
	0
	0
	5861,55
	0
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